CTRL_Classes  FINAL CONSOLIDATION

Documento operacional único. Manter aberto durante todo o desenvolvimento.

Março 2026 | Em caso de conflito com qualquer documento anterior, este prevalece.

# 01 ARQUITETURA INICIAL

BROWSER                    VERCEL                     SUPABASE

┌────────────────┐    ┌────────────────┐    ┌──────────────────────┐

│ Next.js App    │    │ SSR + API      │    │ PostgreSQL 15+       │

│ (React + TW)   │──►│ Routes         │──►│ RLS em TODA tabela   │

│ next-intl      │    │ Middleware     │    │ Auth (GoTrue)        │

│ 3 locales      │    │ Edge Functions │    │ Vault (pgsodium)     │

└────────────────┘    └─────┬──────────┘    │ Edge Functions (cron)│

│                  │ Realtime (futuro)    │

│                  └──────────────────────┘

│

┌─────┴──────────┐

│ STRIPE          │

│ Checkout+Portal │

│ Webhooks ─► Edge│

└────────────────┘

## Stack com versões

| Camada | Tech | Porque |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ App Router, TypeScript strict, Tailwind, shadcn/ui | SSR + RSC + middleware nativo |
| i18n | next-intl 3.x | Server Components, lazy load por rota |
| Backend | Next.js API Routes + Supabase Edge Functions | Serverless, zero infra |
| Banco | Supabase (PostgreSQL 15+) | RLS nativo, Auth, Vault, PITR |
| Auth | Supabase Auth (GoTrue) | OAuth Google + email/senha + JWT |
| Pagamentos | Stripe Checkout + Customer Portal | Webhooks confiáveis, SCA/3DS |
| Forms | react-hook-form + Zod | Uncontrolled perf + type inference |
| Charts | Recharts | Leve, declarativo, SSR-safe |
| Dates | date-fns + Intl API nativa | Tree-shakeable, locale-aware |
| Errors | Sentry | Source maps, performance |
| Email | Resend | React Email templates |
| Calendar UI | Custom (CSS Grid) | Libs são pesadas e incompatíveis |
| Rate limit | Upstash Redis | Serverless, por IP e user |

⚠  NÃO usar: Prisma (quebra RLS), NextAuth (redundante), moment.js (pesado), FullCalendar (incompatível), Firebase (sem RLS), Redux (overkill).

## Princípio de segurança

Três camadas, cada uma funciona sozinha:

- Camada 1 — Banco: RLS + FORCE em todas as tabelas. Mesmo com bug na API, dados não vazam.

- Camada 2 — API: Zod valida todo input. Prepared statements. DOMPurify. Rate limiting.

- Camada 3 — Frontend: Middleware verifica JWT + subscription. Rotas protegidas. CORS + CSP.

# 02 SCHEMA DAS 9 TABELAS

Cada tabela com campos essenciais, tipos e regras. Campos de auditoria (created_at, updated_at, deleted_at) omitidos por brevidade — todas as tabelas operacionais os possuem.

## profiles

id UUID PK (= auth.users.id) | email TEXT UNIQUE | full_name TEXT (min 2)

role TEXT ('god'|'teacher_admin'|'student') | phone TEXT (E.164, null)

🔒 role só alterável server-side. Nunca pelo próprio usuário.

## partners

partner_id UUID PK | user_id UUID FK→profiles UNIQUE

display_name TEXT | slug TEXT UNIQUE (^[a-z0-9-]{3,40}$)

category TEXT null | modality TEXT ('individual'|'group'|'both')

timezone TEXT (default 'America/Sao_Paulo') | currency TEXT (default 'BRL')

status TEXT ('trial'|'active'|'past_due'|'suspended'|'cancelled')

trial_ends_at TIMESTAMPTZ (created_at + 30d)

google_refresh_token TEXT (VAULT encrypted, null)

public_booking_enabled BOOLEAN (default false)

🔒 google_refresh_token no Supabase Vault. NUNCA texto puro.

## subscriptions

subscription_id UUID PK | partner_id UUID FK

stripe_subscription_id TEXT UNIQUE null | stripe_customer_id TEXT

plan TEXT ('free_trial'|'pro') | status TEXT ('trialing'|'active'|'past_due'|'canceled')

current_period_start/end TIMESTAMPTZ | grace_period_ends_at TIMESTAMPTZ null

## students

student_id UUID PK | partner_id UUID FK

full_name TEXT (min 2) | email TEXT null | phone TEXT (E.164, null)

billing_type TEXT ('monthly'|'per_class') default 'monthly'

monthly_rate_cents INT null (>0) | class_rate_cents INT null (>0)

charge_no_show BOOLEAN default true | payment_due_day SMALLINT default 5 (1-28)

is_active BOOLEAN default true | notes TEXT null

🔒 UNIQUE(partner_id, email) WHERE email IS NOT NULL.

## schedules

schedule_id UUID PK | partner_id UUID FK | student_id UUID FK null

title TEXT | day_of_week SMALLINT (0-6) | start_time TIME

duration_minutes SMALLINT (15-480) | recurrence_type TEXT ('weekly'|'biweekly'|'monthly')

starts_on DATE | ends_on DATE null | max_students SMALLINT default 1 (1-100)

is_active BOOLEAN default true

## classes

class_id UUID PK | partner_id UUID FK | schedule_id UUID FK null | student_id UUID FK null

title TEXT | starts_at TIMESTAMPTZ | ends_at TIMESTAMPTZ

status TEXT ('scheduled'|'completed'|'cancelled'|'no_show') default 'scheduled'

notes TEXT null | google_event_id TEXT null

🔒 CHECK(ends_at > starts_at). Duração implícita 15min a 8h.

## attendance

attendance_id UUID PK | class_id UUID FK | student_id UUID FK | partner_id UUID FK

status TEXT ('present'|'absent'|'late'|'excused') | checked_at TIMESTAMPTZ null

🔒 UNIQUE(class_id, student_id). partner_id redundante para RLS sem JOINs.

## payments

payment_id UUID PK | partner_id UUID FK | student_id UUID FK

amount_cents INT (>0) | currency TEXT default 'BRL'

status TEXT ('pending'|'paid'|'overdue'|'cancelled') default 'pending'

method TEXT null ('pix'|'cash'|'transfer'|'card'|'other')

due_date DATE | paid_at TIMESTAMPTZ null | reference_month DATE

🔒 Valores SEMPRE em centavos. R$150 = 15000. NUNCA float/decimal.

## audit_log

log_id BIGINT PK (IDENTITY) | partner_id UUID null | user_id UUID

action TEXT | entity_type TEXT | entity_id UUID null

old_data JSONB null | new_data JSONB null | ip_address INET null

APPEND-ONLY. Sem UPDATE. Sem DELETE. Garantido por RLS + ausência de policies.

## Relações visuais

auth.users ◀─ 1:1 ─▶ profiles ◀─ 1:1 ─▶ partners

│

┌─────┬────┬────┼────┬─────┬─────┐

▼     ▼    ▼    ▼    ▼     ▼

subs  studs scheds cls  pay  audit

│     │    │

└─◦───┘    │    studs ◀─◦─ scheds

│         │

└─◦───────┘    studs ◀─◦─ cls

│

└─●──► attendance

● = FK obrigatória | ◦ = FK opcional (NULL)

# 03 ORDEM DOS BLOCOS DE IMPLEMENTAÇÃO

| Bloco | Dias | Entrega | Done quando |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 Setup | 2-3 | Repo + Supabase + Vercel + i18n + layout + migrations SQL + seed | App abre com layout vazio nos 3 idiomas. Banco criado com RLS. |
| B1 Auth | 4-5 | Signup + Login + Google OAuth + Onboarding + Middleware + JWT claims + trigger signup | 2 usuários logam em dashboards isolados. Token tem partner_id. |
| B2 Alunos | 3-4 | CRUD completo + busca + billing config por aluno + soft delete cascata | 5 alunos criados. RLS testado. Mobile + desktop + 3 idiomas. |
| B3 Aulas | 5-6 | CRUD avulsa + CRUD schedule + cron geração + cancelamento individual/bulk | Schedule gera 4 aulas. Cancelamento bulk funciona. Audit log registra. |
| B4 Agenda | 3-4 | Calendar custom (dia/semana/mês) + criação rápida + navegação | 15+ aulas visíveis na semana. Criar aula clicando no slot. |
| B5 Presença | 2-3 | Registro por aula + auto-complete aula + trigger geração payment | Presença registrada gera payment (per_class) e muda aula para completed. |
| B6 Pagamentos | 3-4 | Listagem + registro manual + cron overdue + cron mensal + marcar pago | Payment mensal gerado dia 1. Overdue marcado automaticamente. |
| B7 Dash+Bill | 4-5 | Dashboard real + Settings + Stripe Checkout + webhooks + grace period + bloqueio | Trial → pagamento → active → falha → grace → suspended. Ciclo completo. |
| B8 Polish | 3-5 | i18n review + devices + Sentry + emails + tutorial + SEO + launch | Lighthouse >90. 5 beta testers usando. Zero erros críticos. |

## Dependências

B0 ─► B1 ─┬─► B2 ─┬─► B3 ─┬─► B4     B0 = infraestrutura

│       │       │             B1 = auth (fundação)

│       │       └─► B5 ─┐     B2-B6 = features

│       └───────────┤     B7 = monetização

│                   │     B8 = launch

├─► B8 (settings)   └─► B6 ─► B7

│

└─► B7 (billing)

TODOS ─► B8 (polish)

🔒 Nunca pular bloco. Nunca implementar B3 sem B2 completo e testado.

## Tempo total: 30-39 dias (∼ 6-8 semanas)

# 04 ESCOPO REAL DO MVP

## DENTRO — funcional e testado

- Auth: signup (email+Google), login, logout, forgot password, onboarding 3 steps

- Alunos: CRUD, busca, soft delete com cascata, billing_type + rates por aluno

- Aulas: CRUD avulsas, schedules (recorrência), geração automática, cancelamento

- Agenda: visão dia/semana/mês, criação rápida, navegação

- Presença: registro por aula (present/absent/late/excused), auto-complete aula

- Pagamentos: registro manual, geração automática (mensal + per_class), cron overdue, marcar pago

- Dashboard: métricas reais (alunos, aulas, receita, pendentes), gráficos

- Settings: perfil, idioma, timezone, moeda, slug

- Billing: Stripe Checkout, webhooks, trial 30d, grace 3d, bloqueio, Customer Portal

- i18n: pt-BR + en-US + es-ES em toda a UI

- Segurança: RLS FORCE em todas tabelas, audit log, Zod, rate limiting, CORS, CSP

## BOTÃO VISÍVEL, FUNÇÃO DESABILITADA — mostra 'Em breve!'

- Conectar Google Calendar (settings)

- Toggle agendamento público (settings)

- Exportar relatório (dashboard)

- Enviar lembrete ao aluno (aula)

## FORA — nem na UI

| Feature | Quando | Risco se incluir agora |
| --- | --- | --- |
| Google Calendar sync | V2 | +2 semanas, OAuth bidirecional complexo |
| Agendamento público (/book/slug) | V2 | +1.5 semana, anti-spam necessário |
| Stripe Connect (pgto aluno→prof) | V2 | +3 semanas, KYC e compliance |
| Reposição automática | V2 | +1 semana, regra ambígua |
| Pacotes de aula | V2 | +2 semanas, impacto transversal |
| Notificações push/email | V2 | +1 semana, infra templates |
| Dashboard GOD | V2 | Premature sem usuários |
| Dark mode | V2 | +3 dias, cosmético |
| Portal do aluno | V3 | Escopo gigante, app separado |
| App nativo | V3 | PWA resolve 90% |
| API pública | V3+ | Sem ecossistema |
| Multi-professor (escola) | V3+ | Muda modelo inteiro |

🔒 Regra de ouro: se não está na lista 'DENTRO', está FORA por padrão. Sem discussão.

# 05 RISCOS E DECISÕES IRREVERSÍVEIS

Decisões que são caras ou impossíveis de mudar depois do lançamento. Cada uma foi tomada deliberadamente. Reverter qualquer uma requer migration de dados e/ou rewrite de partes do sistema.

## 5.1 Decisões irreversíveis (já travadas)

| Decisão | Valor escolhido | Por que é irreversível | Alternativa descartada |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco de dados | PostgreSQL (Supabase) | Migrar dados + reescrever queries + perder RLS | Firebase, MongoDB, PlanetScale |
| Multi-tenant por RLS | partner_id em toda tabela + RLS policies | Mudar para schema-per-tenant requer rewrite total | Schema separado, banco separado |
| Valores em centavos (INT) | amount_cents INTEGER | Mudar para decimal requer migration de todos os values | DECIMAL(10,2), FLOAT |
| Timestamps em UTC | TIMESTAMPTZ (UTC) em tudo | Mudar para local time corrompe dados entre fusos | Timestamp sem timezone |
| Soft delete | deleted_at em toda tabela operacional | Mudar para hard delete perde histórico irreversivelmente | Hard delete |
| UUIDs como PK | gen_random_uuid() | Mudar para serial/ULID requer migration de todas as FKs | Serial INT, ULID, CUID |
| i18n por URL path | /[locale]/route | Mudar para subdomínio ou cookie requer rewrite de routing | Subdomínio, cookie, header |
| next-intl | next-intl 3.x | Mudar de lib i18n requer rewrite de todos os componentes | i18next, react-intl |
| Supabase Auth | GoTrue + JWT | Mudar para Auth.js/Clerk requer migration de usuários | NextAuth, Clerk, Auth0 |
| Stripe | Stripe Checkout + Portal | Mudar gateway requer migration de subscriptions | Paddle, LemonSqueezy |

## 5.2 Decisões reversíveis (podem mudar sem dor)

- UI library: shadcn/ui pode ser trocado. Componentes são copiados, não importados.

- Design tokens: Cores, fontes, espaçamentos. Tailwind config muda tudo de uma vez.

- Chart library: Recharts pode ser substituído por Chart.js ou D3. Encapsulado em componentes.

- Email provider: Resend pode ser trocado por SendGrid/SES. API simples.

- Hosting: Vercel pode ser trocado por Netlify/Railway. Next.js é portável.

- Modelo de preço: R$29/mês pode mudar. É só um price_id no Stripe.

- Trial duration: 30 dias pode virar 14. Só mudar o default no trigger.

## 5.3 Riscos técnicos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| RLS mal configurado vaza dados | Baixa | CRÍTICO | Testar com 2+ usuários em cada bloco. Checklist de RLS antes de deploy. |
| Cron job de geração cria aulas duplicadas | Média | Alto | Idempotency: verificar se class já existe antes de criar. UNIQUE(schedule_id, starts_at). |
| Stripe webhook perde evento | Média | Alto | Webhook retry do Stripe (72h). Reconciliação diária via API do Stripe. |
| Timezone errado gera aula no dia errado | Média | Médio | Tudo em UTC. Cron job converte timezone do professor antes de calcular dia. |
| Performance com muitas aulas | Baixa (V1) | Médio | Índices parciais. Paginação. Limitar calendar a 1 mês por query. |
| Token JWT expirado causa UX ruim | Alta | Baixo | Supabase refresh token automático. Middleware renova antes de expirar. |
| Usuário perde dados por soft delete acidental | Baixa | Alto | Confirmação dupla no frontend. PITR backup permite restaurar. |
| i18n com string faltando em 1 idioma | Alta | Baixo | Fallback para pt-BR. Script de CI que compara chaves entre os 3 JSONs. |

## 5.4 Riscos de negócio

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Ninguém quer pagar R$29/mês | Validar preço com beta testers antes do fim do trial. Ter preço B preparado. |
| Professor acha complexo demais | Onboarding tutorial. Empty states com CTAs. Mobile-first simplifica. |
| Mercado já tem solução equivalente | Diferencial: simplicidade + i18n + mobile. Validar com pesquisa antes. |
| Escopo da V1 é grande demais e atrasa | Cada bloco é independente. Se atrasar, lançar sem B4 (agenda) ou B6 (pagamentos). |
| 5 beta testers não é suficiente para validar | É suficiente para bugs e UX. Preço/mercado valida com landing page + waitlist. |

## 5.5 Plano de contingência (se atrasar)

Se no dia 30 nem todos os blocos estão prontos, lançar assim:

Mínimo absoluto para lançar: B0 + B1 + B2 + B3 + B5 (sem agenda visual, sem pagamentos, sem Stripe).

O professor consegue: criar alunos, criar aulas, registrar presença. Já resolve a dor básica.

Ideal para lançar: B0 a B7 (sem polish completo). Professor usa tudo, paga com Stripe, mas emails e tutorial ficam para depois.

🔒 Se atrasar, cortar por blocos. NUNCA cortar segurança (RLS, audit log, validações).

Este documento é o último antes do código.

Próximo passo: abrir o terminal e executar npx create-next-app.

Documentos de referência: Vision Doc • Architecture Blueprint • Business Rules V1 • Brand Identity

Implementation Playbook • Pre-Implementation Executive Summary