CTRL_Classes

Implementation Playbook

Roteiro de execução pré-desenvolvimento

Versão 1.0  |  Março 2026

Documento complementar ao Architecture Blueprint

# Sumário

1. Decisões de produto finalizadas

2. Estrutura de pastas do projeto

3. Internacionalização (i18n) — 3 idiomas desde o dia 1

4. Design System e UI Kit

5. Configuração de ambientes

6. Migration SQL completa

7. Fluxo de autenticação end-to-end

8. Sprint Plan — 8 sprints de 1 semana

9. Landing page e waitlist

10. Checklist final pré-código

# 1. Decisões de Produto Finalizadas

Estas decisões estão travadas. Qualquer mudança após o início do desenvolvimento requer avaliação de impacto.

| Decisão | Valor | Impacto Arquitetural |
| --- | --- | --- |
| Idiomas da V1 | Português (BR), Inglês (US), Espanhol (ES) | i18n obrigatório desde o setup. Nenhuma string hardcoded na UI. |
| Modelo de trial | 30 dias | trial_ends_at = created_at + 30 days. Middleware verifica. |
| Escopo da V1 | Completo (alunos, aulas, recorrência, presença, pagamentos, agenda) | Todas as tabelas do Blueprint são necessárias desde o dia 1. |
| Prioridade de layout | Mobile-first + desktop responsivo | Componentes responsive-by-default. Breakpoints: sm/md/lg. |
| Plano da V1 | Free trial → Plano único (preço a definir) | Sem lógica de múltiplos planos na V1. Stripe com 1 price_id. |
| Deploy target | Vercel (frontend) + Supabase (backend) | Edge functions para webhooks. PITR habilitado. |

⚠  O escopo já foi validado em versão anterior. A V1 do CTRL_Classes inclui todo o core funcional. Não é um MVP mínimo — é uma V1 completa.

# 2. Estrutura de Pastas do Projeto

Estrutura baseada no Next.js App Router com separação clara de responsabilidades.

ctrl-classes/

├── src/

│   ├── app/                        # App Router (pages + layouts)

│   │   ├── [locale]/               # Rota dinâmica de idioma

│   │   │   ├── (auth)/             # Grupo: login, signup, reset

│   │   │   ├── (dashboard)/        # Grupo: área logada

│   │   │   │   ├── students/

│   │   │   │   ├── classes/

│   │   │   │   ├── schedule/

│   │   │   │   ├── attendance/

│   │   │   │   ├── payments/

│   │   │   │   ├── calendar/

│   │   │   │   └── settings/

│   │   │   ├── (public)/            # Grupo: páginas públicas

│   │   │   │   ├── book/[slug]/    # Agendamento público

│   │   │   │   └── pricing/

│   │   │   ├── layout.tsx          # Layout com locale provider

│   │   │   └── page.tsx            # Landing page

│   │   └── api/                    # API Routes

│   │       ├── webhooks/stripe/

│   │       └── cron/

│   ├── components/                 # Componentes reutilizáveis

│   │   ├── ui/                     # shadcn/ui customizados

│   │   ├── forms/                  # Formulários com react-hook-form

│   │   ├── layout/                 # Sidebar, Header, MobileNav

│   │   └── data-display/           # Tables, Cards, Charts

│   ├── lib/                        # Lógica compartilhada

│   │   ├── supabase/               # Client, server, middleware helpers

│   │   ├── validations/            # Schemas Zod

│   │   ├── i18n/                   # Config de internacionalização

│   │   └── utils/                  # Helpers genéricos

│   ├── messages/                   # Arquivos de tradução

│   │   ├── pt-BR.json

│   │   ├── en-US.json

│   │   └── es-ES.json

│   ├── hooks/                      # Custom React hooks

│   ├── types/                      # TypeScript types globais

│   └── middleware.ts                # Auth + locale + subscription check

├── supabase/

│   ├── migrations/                 # SQL migrations versionadas

│   │   ├── 001_initial_schema.sql

│   │   ├── 002_rls_policies.sql

│   │   ├── 003_triggers.sql

│   │   └── 004_indexes.sql

│   └── seed.sql                    # Dados de teste

├── public/                         # Assets estáticos

├── .env.local                      # Variáveis dev (gitignored)

├── .env.example                    # Template de variáveis

└── tailwind.config.ts              # Design tokens do Tailwind

⚠  A pasta [locale] no App Router é a base do i18n. Todas as rotas vivem dentro dela. O middleware detecta o idioma e redireciona.

# 3. Internacionalização (i18n)

Com 3 idiomas desde o dia 1, a estratégia de i18n precisa ser simples, performática e sem overhead de manutenção.

## 3.1 Biblioteca escolhida: next-intl

next-intl é a solução mais madura para App Router. Suporta Server Components nativamente, lazy loading de traduções e pluralização.

## 3.2 Estratégia de detecção de idioma

- 1. URL path: /pt-BR/dashboard, /en-US/dashboard, /es-ES/dashboard

- 2. Middleware detecta Accept-Language do navegador no primeiro acesso

- 3. Redireciona para o locale mais próximo (pt-BR como fallback)

- 4. Usuário pode trocar idioma manualmente (salva no perfil)

- 5. Após login, usa o idioma salvo no perfil do usuário

## 3.3 Estrutura dos arquivos de tradução

Cada arquivo JSON é organizado por namespace (página/feature). Isso permite lazy loading por rota.

// messages/pt-BR.json (exemplo parcial)

{

"common": {

"save": "Salvar",

"cancel": "Cancelar",

"delete": "Excluir",

"confirm": "Confirmar",

"loading": "Carregando...",

"search": "Buscar",

"noResults": "Nenhum resultado encontrado"

},

"students": {

"title": "Alunos",

"addNew": "Novo aluno",

"name": "Nome",

"email": "Email",

"phone": "Telefone",

"active": "Ativo",

"inactive": "Inativo",

"deleteConfirm": "Tem certeza que deseja excluir {name}?"

},

"classes": {

"title": "Aulas",

"schedule": "Agendar aula",

"scheduled": "Agendada",

"completed": "Concluída",

"cancelled": "Cancelada",

"noShow": "Não compareceu"

},

"payments": {

"title": "Pagamentos",

"amount": "Valor",

"pending": "Pendente",

"paid": "Pago",

"overdue": "Atrasado",

"method": {

"pix": "PIX",

"cash": "Dinheiro",

"transfer": "Transferência",

"card": "Cartão"

}

}

}

## 3.4 Regras de ouro do i18n

⚠  NUNCA escrever texto diretamente em componentes. Sempre usar t('chave').

- Cada string visível na UI vem de um arquivo de tradução

- Datas formatadas com Intl.DateTimeFormat (respeita locale automaticamente)

- Números e moedas formatados com Intl.NumberFormat

- Pluralização via ICU MessageFormat (next-intl suporta nativamente)

- Validações Zod retornam chaves de erro, não mensagens — o frontend traduz

- Emails transacionais também são traduzidos (baseado no locale do perfil)

## 3.5 Moeda e formato de números

| Locale | Moeda padrão | Formato de data | Separador decimal |
| --- | --- | --- | --- |
| pt-BR | BRL (R$) | dd/MM/yyyy | Vírgula (1.000,00) |
| en-US | USD ($) | MM/dd/yyyy | Ponto (1,000.00) |
| es-ES | EUR (€) | dd/MM/yyyy | Vírgula (1.000,00) |

✅  O campo currency na tabela payments permite que cada professor use a moeda local. O i18n formata automaticamente.

# 4. Design System e UI Kit

## 4.1 Fundamentos

O design system é construído sobre shadcn/ui + Tailwind CSS. Componentes copiados para o projeto (não instalados como dependência), permitindo customização total.

## 4.2 Paleta de cores

| Token | Hex | Uso |
| --- | --- | --- |
| primary | #2563EB (blue-600) | Botões primários, links, destaque |
| primary-foreground | #FFFFFF | Texto em botões primários |
| secondary | #F1F5F9 (slate-100) | Backgrounds secundários, hover |
| accent | #10B981 (emerald-500) | Sucesso, confirmação, badges positivos |
| destructive | #EF4444 (red-500) | Erros, deleção, alertas |
| warning | #F59E0B (amber-500) | Avisos, trial expirando |
| muted | #64748B (slate-500) | Texto secundário, placeholders |
| background | #FFFFFF | Fundo principal |
| card | #FFFFFF | Cards e modais |
| border | #E2E8F0 (slate-200) | Bordas, divisores |

## 4.3 Tipografia

| Elemento | Font | Tamanho | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 (título de página) | Inter | 24px / 1.5rem | 700 (bold) |
| H2 (seção) | Inter | 20px / 1.25rem | 600 (semibold) |
| H3 (sub-seção) | Inter | 16px / 1rem | 600 |
| Body | Inter | 14px / 0.875rem | 400 (regular) |
| Small / Caption | Inter | 12px / 0.75rem | 400 |
| Monospace (código) | JetBrains Mono | 13px | 400 |

## 4.4 Componentes core (V1)

Lista dos componentes necessários antes de implementar qualquer feature:

| Componente | Variações | Mobile-first |
| --- | --- | --- |
| Button | primary, secondary, destructive, ghost, outline + sizes sm/md/lg | Touch target mínimo 44px |
| Input | text, email, phone, password, search, textarea | Font 16px (evita zoom iOS) |
| Select | single, com busca | Native select no mobile, custom no desktop |
| DatePicker | single, range | Bottom sheet no mobile, popover no desktop |
| TimePicker | 24h e 12h (baseado no locale) | Scroll picker no mobile |
| Modal / Dialog | confirm, form, alert | Fullscreen no mobile, centered no desktop |
| Sheet (drawer) | left, right, bottom | Bottom sheet para ações |
| Card | default, clickable, stat | Full-width no mobile |
| Table | sortable, com paginação | Horizontal scroll ou card-view no mobile |
| Badge | status colors (scheduled, completed, paid, overdue...) |  |
| Avatar | imagem, iniciais, fallback |  |
| Toast | success, error, warning, info | Top-center no mobile |
| Sidebar | collapsible | Off-canvas com hamburger no mobile |
| Calendar view | mês, semana, dia | Swipe para navegar no mobile |
| Empty state | ilustração + CTA | Centralizado |
| Loading skeleton | card, table row, form | Mesmas dimensões do conteúdo |

## 4.5 Responsive strategy

Breakpoints Tailwind padrão, com uma regra fixa:

| Breakpoint | Pixels | Layout |
| --- | --- | --- |
| default (mobile) | 0 - 639px | 1 coluna, bottom nav, cards empilhados |
| sm | 640px+ | Transição (tablets portrait) |
| md | 768px+ | 2 colunas, sidebar colapsada |
| lg | 1024px+ | Sidebar expandida, tabelas completas |
| xl | 1280px+ | Dashboard com múltiplos paineis |

⚠  Todo componente DEVE ser desenvolvido primeiro no breakpoint mobile (default), depois adaptado para desktop. Nunca o contrário.

## 4.6 Navegação

Mobile (< 768px):

- Bottom navigation bar com 5 itens: Agenda, Alunos, Aulas, Pagamentos, Menu

- Menu abre bottom sheet com: Configurações, Perfil, Trocar idioma, Sair

- Todas as ações de criar novo: FAB (floating action button) ou botão no header

Desktop (>= 768px):

- Sidebar esquerda com navegação completa

- Header com breadcrumb, busca global e ícone de perfil

- Ações de criar novo: botão no header da seção

# 5. Configuração de Ambientes

## 5.1 Ambientes necessários

| Ambiente | Supabase | Vercel | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| development | Projeto local (supabase start) | localhost:3000 | Desenvolvimento diário |
| staging | Projeto Supabase separado | Preview deploy (branch) | Testes de integração, QA |
| production | Projeto Supabase principal | Produção (main branch) | Usuários reais |

## 5.2 Variáveis de ambiente

# .env.example

# Supabase

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxx.supabase.co

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJ...          # NUNCA no frontend

# Stripe

STRIPE_SECRET_KEY=sk_live_...              # NUNCA no frontend

STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_...

NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_live_...

STRIPE_PRICE_ID=price_...                  # ID do plano único

# Google OAuth (para Calendar)

GOOGLE_CLIENT_ID=xxx.apps.googleusercontent.com

GOOGLE_CLIENT_SECRET=GOCSPX-...

# App

NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://ctrlclasses.com

NEXT_PUBLIC_DEFAULT_LOCALE=pt-BR

# Email

RESEND_API_KEY=re_...

⚠  SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY tem acesso TOTAL ao banco, ignorando RLS. Só usar em API Routes server-side e Edge Functions. JAMAIS expor no client.

## 5.3 Setup do Supabase local

Para desenvolvimento, usar o Supabase CLI com Docker:

npx supabase init

npx supabase start

npx supabase db push        # Aplica migrations

npx supabase db seed         # Popula dados de teste

✅  Supabase local roda PostgreSQL idêntico ao cloud. Tudo que funciona local funciona em produção.

# 6. Migration SQL Completa

As migrations são divididas em 4 arquivos executados em sequência. Cada arquivo é idempotente (pode ser re-executado sem erro).

## 6.1 Arquivo 001_initial_schema.sql

Contém: criação de todas as tabelas com tipos, constraints, CHECKs e foreign keys conforme o Architecture Blueprint seções 3.2 a 3.10.

## 6.2 Arquivo 002_rls_policies.sql

Contém: ENABLE RLS + FORCE RLS em todas as tabelas. Funções get_my_partner_id() e is_god(). Policies SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE para cada tabela.

## 6.3 Arquivo 003_triggers.sql

Contém:

- handle_new_user() — trigger em auth.users que cria profile + partner + subscription

- update_updated_at() — trigger genérico para atualizar updated_at

- audit_trigger_func() — trigger para popular audit_log automaticamente

- custom_access_token_hook() — função para JWT custom claims

## 6.4 Arquivo 004_indexes.sql

Contém: todos os índices listados no Blueprint seção 8, incluindo partial indexes.

## 6.5 Arquivo seed.sql

Contém dados de teste para desenvolvimento:

- 1 usuário GOD (admin@ctrlclasses.com)

- 3 professores de teste (com partners e subscriptions)

- 10 alunos distribuídos entre os professores

- 20 aulas com datas passadas e futuras

- Registros de attendance e payments

⚠  O seed.sql NUNCA deve ser executado em produção. Apenas em dev e staging.

# 7. Fluxo de Autenticação End-to-End

A autenticação é a fundamento zero. Nenhuma feature é construída antes disso funcionar perfeitamente.

## 7.1 Métodos de login suportados na V1

| Método | Prioridade | Notas |
| --- | --- | --- |
| Email + senha | OBRIGATÓRIO | Com confirmação de email |
| Google OAuth | OBRIGATÓRIO | Simplifica onboarding e prepara Google Calendar |
| Magic Link | DESEJÁVEL | Login sem senha via email |
| MFA (TOTP) | V2 | Segurança adicional para depois |

## 7.2 Middleware Next.js (middleware.ts)

O middleware é o guardião central. Ele executa em TODA requisição e decide o que acontece:

// Ordem de execução do middleware:

1. Detectar locale (URL ou Accept-Language)

2. Redirecionar se locale ausente na URL

3. Verificar se rota é pública (landing, pricing, book/*)

→ Se pública: permitir sem auth

4. Verificar session Supabase (JWT válido?)

→ Se não autenticado: redirect para /[locale]/login

5. Extrair claims do JWT (partner_id, role)

6. Verificar status da subscription

→ Se suspended: redirect para /[locale]/billing

→ Se grace_period: permitir + flag para banner

→ Se trial: verificar trial_ends_at

7. Se rota é /admin/* e role != 'god': redirect 403

8. Permitir acesso

⚠  O middleware NUNCA deve fazer queries ao banco. Tudo vem do JWT (claims customizados). Isso mantém a latência < 10ms.

## 7.3 Fluxo visual de signup

Usuário clica 'Criar conta'

│

▼

Escolhe: Email/Senha OU Google

│

▼

Supabase Auth cria auth.users

│

▼

Trigger handle_new_user() dispara:

├─ Cria profile (role = 'teacher_admin')

├─ Cria partner (status = 'trial', trial_ends = +30d)

└─ Cria subscription (plan = 'free_trial')

│

▼

Redirect para /[locale]/onboarding

├─ Nome comercial

├─ Categoria (educação, fitness, etc.)

├─ Fuso horário (detectado, editável)

└─ Idioma preferido

│

▼

Dashboard (vazio, com tutorial)

# 8. Sprint Plan — 8 Sprints de 1 Semana

Plano de execução organizado em sprints de 1 semana. Cada sprint entrega algo funcional e testável. A ordem é deliberada: cada sprint constrói sobre o anterior.

⚠  Cada sprint termina com: deploy em staging, teste manual mobile + desktop, review de segurança (RLS testado).

## Sprint 0: Setup (3 dias)

Objetivo: Infraestrutura completa, zero features.

- Criar repo GitHub (private)

- npx create-next-app@latest com TypeScript, Tailwind, App Router

- Instalar: next-intl, @supabase/ssr, zod, react-hook-form, shadcn/ui

- Configurar i18n (messages/, middleware de locale, layout com provider)

- Configurar Supabase local (CLI, Docker)

- Executar migrations 001-004

- Configurar Vercel (connect repo, env vars)

- Design system: instalar shadcn/ui components base (Button, Input, Card, Dialog, Sheet, Toast)

- Criar layout base (Sidebar desktop + BottomNav mobile)

Entregável: App rodando com layout vazio, i18n funcionando, banco criado.

## Sprint 1: Autenticação

Objetivo: Signup, login, logout, proteção de rotas.

- Páginas: /login, /signup, /forgot-password

- Supabase Auth: email/senha + Google OAuth

- Trigger handle_new_user (profile + partner + subscription)

- Custom JWT claims hook (partner_id + role)

- Middleware completo (auth + locale + subscription check)

- Página de onboarding (nome, categoria, timezone)

- RLS testado: criar 2 usuários, verificar isolamento

Entregável: Usuário cria conta, faz onboarding, vê dashboard vazio protegido.

## Sprint 2: Alunos (CRUD completo)

Objetivo: Primeira feature de negócio, testa toda a stack.

- Listagem de alunos (tabela desktop, cards mobile)

- Criar aluno (modal/sheet com formulário validado por Zod)

- Editar aluno

- Soft delete com confirmação

- Busca por nome/email

- Empty state com CTA

- Loading skeletons

- Teste RLS: professor A não vê alunos do professor B

Entregável: Gestão completa de alunos funcionando nos 3 idiomas.

## Sprint 3: Aulas + Recorrência

Objetivo: Core do produto. Agendar aulas avulsas e recorrentes.

- CRUD de aulas avulsas (date picker + time picker + aluno + duração)

- CRUD de schedules (regra de recorrência: dia, horário, frequência)

- Função de geração de instâncias (Edge Function + pg_cron)

- Cancelar aula individual vs cancelar recorrência

- Status flow: scheduled → completed / cancelled / no_show

- Listagem de aulas (filtro por data, status, aluno)

Entregável: Professor cria regra 'Inglês com Maria toda terça 14h' e aulas aparecem automaticamente.

## Sprint 4: Agenda / Calendário

Objetivo: Visualização de agenda integrada.

- Calendar view: mês, semana, dia

- Mobile: visão de dia como padrão, swipe para navegar

- Desktop: visão de semana como padrão

- Cores por status (agendada = azul, concluída = verde, cancelada = cinza)

- Clique em slot vazio → criar aula

- Clique em aula → ver detalhes / editar / registrar presença

- Filtro por aluno

Entregável: Agenda visual funcional, mobile-first, com criação rápida.

## Sprint 5: Presença + Pagamentos

Objetivo: Completar o ciclo operacional do professor.

- Registro de presença (present/absent/late/excused) por aula

- Para aulas em grupo: checklist de alunos

- CRUD de pagamentos (valor, método, vencimento, mês referência)

- Dashboard de pagamentos: pendentes, atrasados, pagos

- Relatório mensal: total recebido, total pendente, inadimplência

- Badge de pagamento na listagem de alunos (em dia / atrasado)

Entregável: Professor controla presença e cobrança num só lugar.

## Sprint 6: Dashboard + Settings

Objetivo: Visão geral e configurações do professor.

- Dashboard home: total alunos, aulas na semana, pagamentos pendentes

- Gráficos: aulas/mês, receita/mês (recharts)

- Página de configurações: perfil, idioma, timezone, slug

- Troca de idioma ao vivo (salva no perfil, atualiza JWT)

- Tema claro (V1 sem dark mode)

Entregável: Professor tem visão completa do negócio.

## Sprint 7: Stripe + Billing

Objetivo: Monetização funcionando.

- Integração Stripe: Checkout Session para assinatura

- Webhook endpoint (Edge Function) para todos os eventos críticos

- Customer Portal do Stripe (gerenciar cartão, cancelar)

- Página /billing com status da assinatura e botão de upgrade

- Página /suspended para contas bloqueadas

- Grace period de 3 dias com banner de aviso

- Middleware atualizado para verificar subscription em tempo real

Entregável: Ciclo completo: trial → pagamento → acesso → renovação → bloqueio.

## Sprint 8: Polish + Beta Launch

Objetivo: Qualidade de produção.

- Teste completo nos 3 idiomas (review de cada string)

- Teste em dispositivos reais (iPhone, Android, iPad, desktop)

- Performance audit (Lighthouse > 90)

- Segurança audit (RLS em todas as tabelas, nenhum service_role no client)

- Error handling: Sentry configurado, error boundaries no React

- SEO da landing page

- Emails transacionais: boas-vindas, trial expirando, pagamento confirmado

- Onboarding tutorial (tooltips ou stepper para primeira experiência)

- Deploy em produção

- Convidar 5 beta testers

Entregável: CTRL_Classes V1 em produção com usuários reais.

# 9. Landing Page e Waitlist

A landing page pode (e deve) ser lançada ANTES da V1 estar pronta. Ela serve para validar messaging, capturar leads e construir audiência.

## 9.1 Estrutura da landing page

- Hero: headline + sub-headline + CTA (entrar na waitlist)

- Problema: ilustração do caos atual (WhatsApp + planilha + agenda)

- Solução: 3-4 screenshots/mockups do produto

- Benefícios: 3 cards (Agenda inteligente, Pagamentos no controle, Tudo no celular)

- Para quem: lista de segmentos (professores, personal, coaches...)

- Pricing: 1 plano simples com preço e trial de 30 dias

- CTA final: campo de email + botão 'Quero testar grátis'

- Footer: links, social, política de privacidade

## 9.2 Idiomas da landing

A landing deve estar nos 3 idiomas. O middleware de locale funciona igual para páginas públicas.

## 9.3 Waitlist (implementação simples)

- Tabela no Supabase: waitlist (email, locale, source, created_at)

- RLS: insert-only para anônimos, select para GOD

- Rate limit: 5 submissões por IP/hora

- Email de confirmação automático (Resend)

✅  A landing page pode ser Sprint 0.5 — feita em paralelo ao setup técnico. Não depende do backend estar pronto.

# 10. Checklist Final Pré-Código

Antes de escrever a primeira linha de código, todos estes itens devem estar marcados:

## Infraestrutura

- ☐  Repo GitHub criado (private)

- ☐  Supabase projeto dev criado

- ☐  Supabase projeto prod criado

- ☐  Vercel projeto conectado ao repo

- ☐  Domínio registrado (ctrlclasses.com ou similar)

- ☐  Env vars configuradas em dev e prod

## Banco de dados

- ☐  Migration 001 executada e testada

- ☐  Migration 002 (RLS) executada e testada com 2 usuários

- ☐  Migration 003 (triggers) executada

- ☐  Migration 004 (índices) executada

- ☐  Seed data carregado em dev

- ☐  Teste de isolamento: usuário A não vê dados do usuário B

## Autenticação

- ☐  Supabase Auth configurado (email + Google OAuth)

- ☐  Trigger handle_new_user testado

- ☐  Custom JWT claims hook configurado

- ☐  Fluxo signup → onboarding → dashboard testado

## Frontend

- ☐  Next.js App Router com TypeScript configurado

- ☐  next-intl configurado com 3 locales

- ☐  Arquivos de tradução criados (mesmo que com chaves mínimas)

- ☐  shadcn/ui instalado com componentes base

- ☐  Layout responsivo (Sidebar + BottomNav) funcionando

- ☐  Middleware de auth + locale + subscription funcionando

## Design

- ☐  Paleta de cores definida e aplicada no Tailwind config

- ☐  Tipografia configurada (Inter + JetBrains Mono)

- ☐  Componentes base estilizados e testados em mobile + desktop

## Segurança

- ☐  Nenhuma service_role key no código frontend

- ☐  RLS FORCE habilitado em todas as tabelas

- ☐  CORS configurado no Supabase (só domínios do app)

- ☐  Stripe webhook secret configurado

## Pronto para codar?

⚠  Se todos os itens acima estão marcados, você pode começar a Sprint 1 com confiança. A fundação está sólida.

— Fim do documento —